| Žádost o poskytnutí podpory projektu „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci “ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVANÁ DLE ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY; NEJEDNÁ SE O ZAKÁZKU DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH; DÁLE JEN „ZÁKON“ |  |  |
| Zadávací řízení: |  |  |
| Zakázka malého rozsahu |  |  |
| Veřejná zakázka: |  |  |
| Zakázka malého rozsahu „Žádost o podporu projektu Centrum Mistra Jana Husa v Husinci“ |  |  |
| Zadavatel veřejné zakázky: |  |  |
| Církev československá husitská Se sídlem Praha 6, Wuchterlova 523/5, PSČ: 160 00, IČ: 00 44 51 85 |  |  |

OBSAH

1.	Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní osoba	3

2.	Účel a obsah zadávací dokumentace	3

3.	Základní informace o zadávacím řízení	4

4.	Plnění předmětu zadávacího řízení	5

5.	Kvalifikační předpoklady	6

6.	Obchodní a platební podmínky	9

7.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	10

8.	Hodnotící kritéria	10

9.	Zadávací dokumentace	11

10.	Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky	12

11.	Další podmínky a práva zadavatele	13

# Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní osoba

## Základní údaje

Název: 		   	  Církev československá husitská

Sídlo: 			   se sídlem Praha 6, Wuchterlova 523/5, PSČ: 160 00,

IČ: 	00 44 51 85

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

## Oprávněná osoba zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha

E-mail:   patriarcha@ccsh.cz

## Kontaktní osoba zadavatele

Marie Kočová

E-mail: 	sekretariat.reditele@ccsh.cz

Doručovací adresa:

Církev československá husitská

Praha 6, Wuchterlova 523/5, PSČ: 160 00,

## Kontaktní osoba zadávacího řízení

Kontaktní osobou ve věci zadávacího řízení, na kterou je možné zejména směřovat veškeré žádosti o dodatečné informace týkající se podmínek zadavatele nebo ji kontaktovat v jiných záležitostech, je:

Mgr. Jiří Oswald, advokát, advokátní kancelář JUDr. Oswaldová
Tel: +420  224 81 47 73
Fax: +420 224 81 02 49
E-mail: jiri.oswald@akosw.cz

# Účel a obsah zadávací dokumentace

## Účel a obsah zadávací dokumentace

Účelem zadávací dokumentace je stanovit závazná pravidla zadávacího řízení, seznámit zájemce s předmětem zadávacího řízení v rozsahu potřebném pro účast v zadávacím řízení, zejména pak stanovit požadavky na obsah nabídky a na způsob jejího předložení.

Pojmy uvedené velkými počátečními písmeny mají v této zadávací dokumentaci takový význam, jaký je definován přímo v textu zadávací dokumentace. Odkazy na body s uvedením čísla nebo písmena odkazují na jednotlivá ustanovení této zadávací dokumentace.

## Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - 	Vzor - krycí list nabídky

Příloha č. 2 - 	Vzor - čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 -	Vzor – prohlášení o nabídkové ceně

Příloha č. 4 – 	Technická specifikace plnění veřejné zakázky

Příloha č. 5 - 	Návrh smlouvy

# Základní informace o zadávacím řízení

## Výchozí předpoklady

Zadavatel uzavřel dne 17.5.2010 smlouvu o pronájmu areálu Mistra Jana Husa na dobu do 6.7.2060. Památník Mistra Jana Husa v Husinci je národní kulturní památkou evropského významu. Zadavatel usiluje o obnovu památníku tak, aby památník jako národní kulturní památka zachovával funkce: kulturní, vzdělávací, expoziční, umělecké a aby objekt mohl důstojně uchovávat odkaz Mistra Jana Husa.

Proto usiluje o získání nezbytných finančních prostředků na realizaci projektu Centrum Mistra Jana Husa v Husinci (dále též „CMJH“), jehož cílem je vytvoření vzdělávacího a kulturního centra, které bude poskytovat kulturní a vzdělávací služby odborné i laické veřejnosti zaměřené na moderní formy prezentace Mistra Jana Husa a husitství jako součásti kulturního dědictví České republiky. Současně bude sloužit jako vzor pro další projekty obnovy a využití obdobného typu památek.

Snahou zadavatele je získat  potřebné prostředky z Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1., Aktivity b) v rámci výzvy, jejíž vyhlášení je plánované na rok 2011.

## Účel zadávaní veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je výběr zhotovitele žádosti o dotaci na projekt „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci “, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace, tak, aby žádost mohla být podána v rámci výzvy Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1., aktivity b) plánované v roce 2011.

## Předpokládaný časový průběh zadávacího řízení

## Zadávací řízení je zahájeno dne 17.6. 2011, kdy jsou zadavatelem zveřejněny na stránkách www.ccsh.cz  a odeslány výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace.

## Žádosti o poskytnutí dodatečných informací k podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci je možné doručit nejpozději do 22.6. 2011.

## Termín pro podání nabídek je stanoven na 27.6.2011 do 14:00 hodin.

## Otevírání obálek s nabídkami je stanoveno na 28.6. 2011 v 9:30 hodin, v sídle zadavatele.

## Zadavatel předpokládá, že posouzení kvalifikace a ostatních náležitostí nabídek proběhne do 28.6. 2011.

## Zadavatel předpokládá, že hodnocení nabídek se uskuteční do 30.6. 2011.

## Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uchazečům doručeno 4.7. 2011.

## V této souvislosti si zadavatel vyhrazuje právo výše uvedený časový harmonogram jakkoliv pozměnit či doplnit, a to zejména s ohledem na nepředvídatelný průběh zadávacího řízení.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení § 13 a násl. zákona činí maximálně: 950.000,-Kč bez DPH.

## V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že výše uvedená částka zároveň představuje veškeré finanční prostředky, která má zadavatel pro tuto veřejnou zakázku k dispozici, a proto případně nebude schopen přijmout nabídkovou cenu, která výše uvedenou částku překročí.

# Plnění předmětu zadávacího řízení

## Předmět zakázky

## Předmětem zakázky je zpracování Žádosti o poskytnutí podpory včetně příloh projektu „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci“, pro výzvu Integrovaného operačního programu, Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aktivitu 5.1 b.

## Plnění předmětu zakázky spočívá zejména v:

## Zpracování podkladů pro vyplnění všech záložek žádosti v informačním systému Benefit7 podle podmínek vztahujících se k výše uvedené výzvě v aktuálním znění, obsažených zejména v Programovém dokumentu Integrovaného operačního programu, Prováděcím dokumentu k Integrovaném operačním programu (IOP) a aktuální verzi Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh. IOP a prováděcí dokument v elektronické podobě jsou dostupné na internetových stránkách www.mkcr.cz. Příručka pro žadatele a příjemce bude zveřejněna současně s výzvou.

## Vyplnění, kontrole a finalizaci Žádosti o poskytnutí podpory v informačním systému Benefit7 podle podmínek vztahujících se k výše uvedené výzvě v aktuálním znění, obsažených zejména v Programovém dokumentu Integrovaného operačního programu, Prováděcím dokumentu k Integrovaném operačním programu a aktuální verzi Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh.

## Zpracování Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu podle požadavků stanovených poskytovatelem dotace zejména v aktuální verzi Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh a v aktuální výzvě.

## Součinnost se zadavatelem při kompletaci povinných příloh žádosti včetně ověřování úplnosti a formální náležitostí příloh.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky bude památník Mistra Jana Husa v Husinci:

## Prohlídka místa plnění

## Na požádání uchazeče bude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.

## Doba plnění veřejné zakázky

## Plnění veřejné zakázky bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy a bude ukončeno nejpozději dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo dnem obdržení oznámení o neudělení dotace.

## Orientační harmonogram přípravy a realizace projektu, z něho vyplývají přibližné časové mezníky plnění zakázky, je uveden v Příloze č.4.

# Kvalifikační předpoklady

## Obecná pravidla

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení nabídek uchazečů v zadávacím řízení. Pokud uchazeč nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z  účasti v zadávacím řízení. Při prokazování kvalifikace je uchazeč povinen se řídit následujícími pravidly:

### Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

## Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů, není-li výslovně stanoveno jinak.

### Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

## Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

### Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

## Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

## Základní kvalifikační předpoklady

### Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel (uchazeč):

### který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

### který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

### který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

### vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

### není v likvidaci,

### který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

### který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

### který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče a

### který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

### který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

### který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,

### který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách

### který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách.

### Uchazeč prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, jehož vzor je obsažený v Příloze č. 2.

V případě, že uchazeč disponuje výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle bodu 5.1.4. zadávací dokumentace, je oprávněn prokázat všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady jeho předložením. Uchazeč je rovněž oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem dle § 53 odst. 2 zákona.

## Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením

### výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a

### výpisu z živnostenského rejstříku prokazujícím živnostenské oprávnění pro obor činnosti Organizační a ekonomické poradenství nebo Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

## Výpis z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku uchazeč doloží v originále nebo v úředně ověřené kopii.

## Technické kvalifikační předpoklady

### Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu významných služeb, které poskytl v posledních 3 letech, spočívajících ve zpracování žádosti o dotaci z fondů EU pro investiční projekty, kterým byla dotace přiznána.

Seznam významných služeb bude předložený formou čestného prohlášení, ze kterého musí být u každé služby uvedené na seznamu zřejmé následující údaje:

### objednatel služby

### předmět projektu, pro nějž zpracoval žádost

### stavebně investiční povaha projektu, pro nějž zpracoval žádost

### finanční objem (bez DPH) projektu, pro nějž zpracoval žádost

### zdroj dotace

### doba přiznání dotace

Za významnou službu zadavatel považuje zpracování žádosti o dotaci z fondů EU, na kterou byla přidělena dotace, u projektu, jehož finanční náklady byly vyšší než 20 mil. Kč bez DPH.

Kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který doloží minimálně tři významné služby v posledních třech letech.

### Dále prokáže uchazeč splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu členů odborného týmu, který bude zajišťovat zpracování Žádosti o poskytnutí podpory a Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu, a jejich profesních životopisů.

Seznam členů odborného týmu bude předložený formou čestného prohlášení, ze kterého musí být u každého člena uvedené na seznamu zřejmé následující údaje:

### funkce v týmu

### nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání

### praxe v oboru zpracování žádostí o poskytnutí dotace.

Údaje o všech členech odborného týmu budou doložený jejich profesním životopisem, předloženým formou čestného prohlášení, z něhož bude patrné dosažené vzdělání a zkušenosti praxe v oboru zpracování žádostí o poskytnutí dotacei. Součástí životopisu bude kontakt, kde bude možné předložené údaje ověřit.

Kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který uvede na seznamu minimálně tři členy odborného týmu, kteří mají vysokoškolské vzdělání nejméně na úrovni magistr a minimálně tři roky praxe v oboru zpracování žádostí o poskytnutí dotace.

# Obchodní a platební podmínky

## Obchodní podmínky

### Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

### Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

### Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2021.

## Platební podmínky

### Cena za řádně poskytnuté plnění bude objednatelem hrazena ve třech platbách v Kč na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele vystavených zhotovitelem na základě protokolárního potvrzení převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

### Jednotlivé platby budou rozloženy následujícím způsobem:

### 20% celkové ceny po zhotovení první verze Žádosti o poskytnutí podpory a Studie ekonomického hodnocení projektu a jejím převzetí objednatelem;

### 40% celkové ceny po podání Žádosti o poskytnutí podpory;

### 40% po potvrzení správnosti zpracování Žádosti o poskytnutí podpory objednatelem na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### Splatnost faktury (daňového dokladu) bude 21 dní ode dne vystavení příslušného daňového dokladu.

### Na faktuře musí být uveden přesný název projektu, tj. Centrum Mistra Jana Husa v Husinci .

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

## Základní požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny

### Celkovou nabídkovou cenu jsou uchazeči povinni stanovit dle níže uvedeného schématu, jež je zároveň obsaženo v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.

### Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby uchazeči mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

### Nabídková cena celkem je cenou konečnou za splnění celého předmětu veřejné zakázky a není ji možné z žádného důvodu navýšit s výjimkou navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

### Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky.

## Struktura nabídkové ceny

### Nabídková cena musí být v nabídce zpracována v níže uvedené struktuře a musí být stanovena v českých korunách.

|  |  |  | Cena celkem (bez DPH) [Kč] | Cena celkem (s DPH) [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena plnění: |  |  |  |  |

### Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DPH.

# Hodnotící kritéria

## Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídek posoudí zadavatel nabídkovou cenu a odbornou způsobilost uchazeče následovně:

| Hodnotící kritéria | Váha |
| --- | --- |
| Č. 1. Nabídková cena bez DPH | 65% |
| Č.2. Odborná způsobilost uchazeče | 35% |

## Způsob hodnocení kritéria nabídkové ceny (váha 65%)

### V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.

### (Nejnižší nabídnutá cena / Nabídková cena uchazeče) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky v tomto dílčím kriteriu.

## Způsob hodnocení kritéria Odborná způsobilost uchazeče (váha 35%)

### U tohoto kritéria, které je subjektivní a není možné hodnotit dle matematického vzorce, bude použita následující bodovací stupnice:

1	vyhovuje bez výhrad…………………….. 100 bodů

2.	vyhovuje s výhradami……………………   70 bodů

3.	vyhovuje s vážnými výhradami…………   30 body

4.	zcela nevyhovuje…………………………     0 bodů

Nabídky budou hodnoceny podle toho, do jaké míry poskytuje odborný tým uchazeče zajišťující plnění zakázky záruky, že zakázku bude plnit v náležité kvalitě a v potřebných termínech.

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle následujících pomocných kritérií:

- Kapacity odborného týmu, zejména počet členů a jejich vzájemná zastupitelnost.

- Znalosti podmínek pro poskytování dotací a pro realizaci stavebních investičních projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

- Míra souladu odborných kompetencí členů odborného týmu s požadavky na odborné znalosti nezbytné pro zpracování všech částí Žádosti o poskytnutí podpory a Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu.

- Zkušenosti odborného týmu s problematikou památkové péče.

Pro účely hodnocení tohoto kritéria předloží uchazeč jako součást nabídky popis odborného týmu zajišťujícího plnění zakázky, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti relevantní pro hodnocení nabídky ve výše uvedených pomocných kritériích.

Hodnocení nabídky proběhne tak, že každý člen komise přiřadí každé nabídce a písemně odůvodní počty bodů v jednotlivých pomocných kritériích dle výše uvedené bodovací stupnice. Poté bude stanovena průměrná bodová hodnota nabídky ve všech pomocných kritériích za všechny členy komise hodnotící nabídku. Výsledná hodnota bude tvořit nevážený bodový zisk  nabídky v tomto dílčím kriteriu.

## Následně hodnotící komise pro každou nabídku vynásobí nevážený bodový zisk dílčích kritérií vahou příslušného kritéria a výsledné hodnoty sečte, čímž bude stanoven celkový bodový zisk nabídky.

## Na základě celkového bodového zisku nabídky hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti nabídek tak, že nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového bodového zisku.

# Zadávací dokumentace

## Závaznost požadavků zadavatele

### Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

### Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou zájemci požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou zájemci zasílat k rukám osoby uvedené v bodě. č. 1.4. této zadávací dokumentace, a to nejpozději do 22.6.2011. Na dotazy podané jinou než písemnou formou nebo po lhůtě nebude brán zřetel. Zájemci jsou oprávněni zaslat dotazy rovněž e-mailem nebo faxem. V takovém případě jsou však povinni doručit dotaz rovněž v písemné formě, a to do tří dnů od doručení e-mailu nebo faxu.

### V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje zájemce a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění žádosti, všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Zadavatel je oprávněn poskytnout zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

## Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče (či jinou oprávněnou osobou), označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy „Neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné dle § 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

## V nabídce musejí být na krycím listu (viz vzor uvedený v Příloze č. 1) uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona. Uchazeč na krycím listu nabídky rovněž uvede jednu kontaktní adresu pro písemný a elektronický styk mezi uchazečem a zadavatelem. Adresa pro písemný styk může být odlišná od adresy sídla uchazeče.

## Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

## Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či jednat jeho jménem a prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu nejméně 60 dnů od okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídky – zadávací lhůta.

## Uchazeč je povinen podat nabídku osobně nebo zaslat poštou na adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v článku 1.3. zadávací dokumentace, a to tak, aby byla doručena nejpozději do 27.6.2011 do 14:00 hodin.

## Uchazeč předloží nabídku v originále a pro lepší orientaci zadavatele případně i v dalším výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen; veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky či jinou neoprávněnou manipulací. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

## Uchazeč spolu s tištěnými doklady předloží úplnou elektronickou verzi na fyzickém nosiči dat neumožňujícím přepsání (např. CD-R, DVD-R), a to elektronickou verzi úplného výtisku originálu nabídky ve formátu PDF (pro tyto účely zadavatel požaduje, aby byla elektronická verze nabídky v PDF rozdělena do několika samostatných a zřetelně označených souborů dle jednotlivých kapitol nabídky, které plynou z jejího obsahu). Dále bude nosič obsahovat návrh smlouvy v elektronické podobě s možností dokument editovat (např. formát DOC). Nosič bude označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky.

## Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

### krycí list nabídky včetně prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů (viz Příloha 1 zadávací dokumentace)

### obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky,

### doklady prokazující splnění kvalifikace,

### nabídková cena v požadovaném členění (viz Příloha č. 3 zadávací dokumentace),¨

### popis odborného týmu zajišťujícího plnění zakázky pro účely hodnocení v nabídky v kritériu č. 2. Odborná způsobilost uchazeče,

### uchazečem podepsaný návrh smlouvy předložený zadavatelem, (viz příloha č. 5)

### prohlášení o tom, že uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 60 dnů od    podání nabídky

### další dokumenty dle uvážení uchazeče, které mají tvořit obsah nabídky.

# Další podmínky a práva zadavatele

## Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.

## Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky. S ohledem na charakter změny či doplnění bude adekvátně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

## Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče a týkající se jeho kvalifikace u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku kdykoli zrušit. Dále si zadavatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Příloha č.1

Krycí list NABÍDKY

Údaje o uchazeči:

| Jméno/Název: |  |
| --- | --- |
| Právní forma: |  |
| Sídlo/bydliště: |  |
| IČ/RČ: |  |
| DIČ: |  |
| Statutární orgán: |  |
| Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |

Kontaktní osoba ve věci nabídky (pověřená zejména přijímáním e-mailů, písemností a věcným jednáním za uchazeče) [popřípadě za více uchazečů, pokud nabídku podává více uchazečů společně]:

| Kontaktní osoba na území ČR: |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| Úplná adresa pro poštovní styk na území České republiky: |  |

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- nabídka splňuje veškeré požadavky zadavatele tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“);

- si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné informace a údaje, které se týkají tohoto zadávacího řízení a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;

- přijímá podmínky zadavatele stanovené v ZD, zejména pak závazné podmínky pro zpracování návrhu smlouvy a tyto jsou mu jasné a srozumitelné;

- každý výtisk (tj. originál, jakož i kopie) této nabídky se všemi přílohami má celkem [●] listů;

- výtisk s označením kopie je věrnou kopií výtisku originálu a zároveň, že elektronická verze na přiloženém nosiči ve formátu PDF souhlasí s tištěným výtiskem originálu;

- při použití jakýchkoliv formulářů obsažených v ZD neučinil žádné změny kromě doplnění relevantních informací;

- veškeré dále uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění požadavků stanovených zadavatelem, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.

Místo:
Datum:

Název:

____________________

Jméno:
Funkce:

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeč [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], jednající [●], prohlašuje, že

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) předložil seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l) má-li formu akciové společnosti, předložil aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Místo:
Datum:

Název:

____________________

Jméno:
Funkce:

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ O NABÍDKOVÉ CENĚ

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedená cena je závazná, konečná a nejvýše přípustná.

Uchazeč zároveň prohlašuje, že hodnoty uvedené v níže uvedených tabulkách jsou ve stejném znění rovněž součástí návrhu Smlouvy zahrnutého v nabídce.

|  |  | Cena celkem (bez DPH) [Kč] | Cena celkem (s DPH) [Kč] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena díla: |  |  |  |  |

Místo:
Datum:

Název:

___________________

Jméno:
Funkce:

Příloha č. 4

Technická specifikace

Záměr projektu: Centrum Mistra Jana Husa v Husinci

Nositel projektu:

Československá církev husitská

Umístění:

- NUTS2 Jihozápad, NUTS3 Jihočeský kraj, LAU1 Prachatice, LAU2 Husinec

- Objekty č.p. 35, 36 a 37 včetně okolních ploch.

Primární cíl:

Vytvoření vzdělávacího a kulturního centra, které bude poskytovat kulturní a vzdělávací služby odborné i laické veřejnosti zaměřené na moderní formy prezentace Mistra Jana Husa a husitství jako součásti kulturního dědictví České republiky. Současně bude sloužit jako vzor pro další projekty obnovy a využití obdobného typu památek.

Další cíle:

- Technická rehabilitace a optimální využití památky národního významu - Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci.

- Rozšíření a zkvalitnění kulturních služeb pro veřejnost.

- Zvýšení atraktivity regionu pro obyvatele, investory a návštěvníky.

### Odůvodnění potřebnosti projektu:

Dům č. p. 36 v Husinci u Prachatic, ve kterém se podle tradice měl narodit Jan Hus, je, stejně jako ostatní budovy areálu, ve velice špatném technickém stavu.. Stávající expozice pochází z roku 1975 a je zastaralá po ideové i výstavní stránce a v dnešní době již neatraktivní. Pokud ještě nedávno Husův domek navštěvovalo přes 5 000 lidí ročně, v roce 2007 to bylo 4 279 návštěvníků a o rok později již jen 3 911. Většina příchozích byla nadto důchodového věku.

Téma Hus přitom začíná být stále aktuálnější. O tom svědčí i zvýšený zájem o knižní a další umělecká zpracování této tematiky. S blížícím se šestistým výročím upálení Jana Husa v Kostnici bude zájem o jeho osobnost dále vzrůstat. Je tedy zřejmé, že potenciál pro kulturní, vzdělávací a badatelské programy uvažovaného Centra Mistra Jana Husa je velmi vysoký.

Typ památkové ochrany objektů:

Areál rodného domu Mistra Jana Husa tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku, je zapsán jako národní kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Rekonstrukce objektů – stavební činnosti

- Rekonstrukce, které byly provedeny v objektu č.p. 36 a č.p. 37 v minulosti, jsou nedostatečné a nevíc neodpovídají zásadám památkové péče. Část národní kulturní památky, na které se nachází zahrada domku, není upravena do důstojné podoby a znemožňuje její kulturní využití.

- Objekt památkové zóny čp. 35 nebyl dostatečně udržován a jeho stav je velmi zanedbaný. Vzhledem k nedostatku místa v objektu a nevhodnosti plochy NKP a objektů památkové zóny bude zázemí umístěno v podzemních prostorech.

- Objekt stodoly se nachází uprostřed pozemku a je ideální pro vybudování vzdělávacího a kulturního centra. Aby zde bylo možné umístit patřičné zázemí, je nicméně nutné, aby došlo k jeho zásadní rekonstrukci.

- Zahradu je potřeba rekultivovat tak, aby mohla být využita pro venkovní výstavy, divadelní a filmová představení, koncerty a slavnosti. Vzhledem k nedostatku místa a nutnosti podřídit objemové parametry a hmotové řešení upravené bývalé stodoly danému prostředí budou pro vzdělávací a kulturní centrum využity i prostory v podzemí pod objektem.

Využití objektů – programové činnosti:

- Interaktivní expozice realizována ve třech strukturních modech:

- návštěvnický (základní informace k historickým událostem)

- vzdělávací (určený především pro mládeži - bude na principu simulace a hry s didaktickým obsahem rozvíjet „školní“ znalosti historie návštěvníků a umožní diskusi různých konfesních přístupů k životu a odkazu Jana Husa)

- expertní (bude obsahovat utříděné dostupné prameny a literaturu, možnost porovnávat jednotlivé historické i synchronní přístupy k Husovi s ostatními diváky na základě vlastních voleb při interakcích s multimediálními prostředky)

- Vzdělávací centrum, které:

- bude nabízet žákům základních, středních a vysokých škol vzdělávací programy a pobyty zaměřené na problematiku související s Janem Husem a husitstvím

- soustředí a zpřístupní pramenné edice a sekundární literaturu související s problematikou Jana Husa a jeho doby

- poskytne infrastrukturu pro vzdělávací činnost, tedy studovnu a ubytovací zázemí

Garance přípravy a zajištění programových činností

- Partneři projektu smluvně garantující přípravu a realizaci programových činností

- Muzeum v Prachaticích

- Husův institut

- Další spolupracující subjekty

- Jihočeský kraj

Orientační harmonogram:

- přípravná fáze	prosinec 2010 – prosinec 2011

- zahájení přípravy projektu 	prosinec 2010

- zahájení zpracování žádosti do IOP a studie proveditelnosti	červenec 2011

- zpracování projektové dokumentace a stavební řízení	červenec - srpen 2011

- podání žádosti o dotaci do IOP	listopad 2011

- vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace………………………………………………..do června 2012

- realizační fáze	červenec  2012 až prosinec 2014

- stavební práce	2012 - 2013

- příprava programových činností	2012 – červen 2014

- vybavení objektů pro programové činnosti	červen – prosinec 2014

- ukončení realizační fáze	prosinec 2014

- provozní fáze	leden 2015 až prosinec 2019

Finanční zdroje:

Projekt je připravován pro podání žádosti o dotaci v Integrovaném operačním programu, Oblast intervence 5.1, aktivitě b, z níž lze hradit 100% způsobilých výdajů. Při přípravě projektu je ovšem nutné respektovat přísné podmínky uznání způsobilosti výdajů. Stavební i programové činnosti je proto nutné upřesňovat a kalkulovat důsledně podle těchto podmínek.

Popis areálu:

Areál se skládá z následujících objektů zapsaných na LV č. 1001 pro katastrální území Husinec, obec Husinec vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice:

- rodný dům Mistra Jana Husa č.p. 36 včetně pozemku parc. č. St. 72/2

- objekt č.p. 37 včetně pozemku parc. č. St. 73/1

- objekt č.p. 35 včetně pozemku parc. č. St. 71/1

- pozemek parc. č. 93/3

- pozemek parc. č. 1150

- pozemek parc. č. St. 390 včetně budovy bez č.p./č.e. na tomto pozemku stojící

Současně platí, že  veškeré dotčené pozemky a objekty se nacházejí v památkové zóně města Husinec a rodný dům Mistra Jana Husa tj. č.p. 36 na pozemku parc. č. St. 72/2 je chráněn jako národní kulturní památka. Proto veškeré projekční a stavební práce musí respektovat památkovou ochranu vykonávanou dotčenými orgány památkové péče.

Příloha č. 5

##### SMLOUVA  O DÍLO

Zpracování žádosti o poskytnutí podpory projektu

„Centrum Mistra Jana Husa v Husinci “

(uzavřená v souladu s § 262 a § 269 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

(dále jen jako „smlouva o dílo“)

##### Smluvní strany:

- Objednatel:	Církev československá husitská

Sídlo:	Praha 6, Wuchterlova 523/5, PSČ: 160 00

Jednající: 	Ústřední radou CČSH zastoupenou:

ThDr. Tomáš Buttou, patriarchou

RNDr. Ivanou Macháčkovou, místopředsedkyní ÚR

Ing. Miroslavou Studenovskou, finanční zpravodajkou

IČ :	00 44 51 85

DIČ: 	CZ 00 44 51 85

Bankovní spojení:

## Kontakt:

- Zhotovitel:

Sídlo :

Jednající :

IČ :

DIČ :

Bankovní spojení :                                    č. účtu :

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 262 a § 269 a násl. zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

Prohlášení a účel smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že osoby uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o poskytování služeb.

- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.

- Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování a kompletace žádosti o dotaci na projekt „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci “, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby žádost mohla být podána v rámci výzvy Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1., aktivity b) plánované v roce 2011.

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení č…………..ze dne………………

II.

##### Předmět smlouvy

## Předmětem zakázky je zpracování žádosti o poskytnutí podpory včetně příloh projektu „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci“, pro výzvu Integrovaného operačního programu, Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, aktivitu 5.1 b.

## Plnění předmětu zakázky spočívá zejména v:

## Zpracování podkladů pro vyplnění všech záložek žádosti v informačním systému Benefit7 podle podmínek vztahujících se k výše uvedené výzvě v aktuálním znění, obsažených zejména v Programovém dokumentu Integrovaného operačního programu, Prováděcím dokumentu k Integrovaném operačním programu (IOP) a aktuální verzi Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh. IOP a prováděcí dokument v elektronické podobě jsou dostupné na internetových stránkách www.mkcr.cz.  Příručka pro žadatele a příjemce bude zveřejněna současně s výzvou.

## Vyplnění, kontrole a finalizaci Žádosti o poskytnutí podpory v informačním systému Benefit7 podle podmínek vztahujících se k výše uvedené výzvě v aktuálním znění, obsažených zejména v Programovém dokumentu Integrovaného operačního programu, Prováděcím dokumentu k Integrovaném operačním programu a aktuální verzi Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh.

## Zpracování Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu podle požadavků stanovených poskytovatelem dotace zejména v aktuální verzi Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh a v aktuální výzvě.

## Součinnost se Objednatelem při kompletaci povinných příloh žádosti včetně ověřování úplnosti a formální náležitostí příloh.

III.

Doba a místo plnění

- Zpracovaná žádost o poskytnutí dotace v rozsahu článku II., odst. 2 písm. a) bude objednateli předána nejpozději do 15.11.2011.

- Místem plnění je památník Mistra Jana Husa v Husinci.

IV.

Cena za dílo

- Strany se dohodly, že za poskytnuté plnění dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši………bez DPH  (  …………..cena včetně DPH)

- Cena dohodnutá v čl. IV. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací předmětu plnění.

- Zhotovitel připočítává k ceně za poskytované služby DPH ve výši 20 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

- Ke zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění může dojít s výjimkou dle odst. 3 tohoto článku pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

V.

Platební podmínky

### Cena za řádně poskytnuté plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena ve třech platbách v Kč na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele vystavených zhotovitelem na základě protokolárního potvrzení převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

### Jednotlivé platby budou rozloženy následujícím způsobem:

### 20% celkové ceny po zhotovení první verze Žádosti o poskytnutí podpory a Studie ekonomického hodnocení projektu a jejím převzetí objednatelem;

### 40% celkové ceny po podání Žádosti o poskytnutí podpory;

### 40% po potvrzení správnosti zpracování Žádosti o poskytnutí podpory objednatelem na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### Splatnost faktury (daňového dokladu) bude 21 dní ode dne vystavení příslušného daňového dokladu.

### Na faktuře musí být uveden přesný název projektu, tj. Centrum Mistra Jana Husa v Husinci.

- Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, označení poskytnutých služeb, datum předání/poskytnutí provedených služeb objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Na faktuře musí být uveden název projektu.

- Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.

##### Práva a povinnosti stran při realizaci smlouvy

- Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

………………………………………., ve věcech smluvních

………………………………………, ve věcech technických

- Kontaktní osobou objednatele je Ing. Jaromír Talíř, koordinátor projektu.

- Objednatel se zavazuje:

    - poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro zpracování díla,

    - bez zbytečného odkladu projednávat a rozhodovat záležitosti potřebné pro 	realizaci předmětu díla,

    - zajistit na výzvu zhotovitele podpisy statutárního zástupce žadatele na 	příslušných dokumentech žádosti,

    - průběžně na výzvu zhotovitele konsultovat další postup apod. (zejména na 	koordinačních poradách),

    - umožnit zhotoviteli účast na koordinačních poradách

- Zhotovitel se zavazuje:

    - k účasti na koordinačních poradách objednatele týkajících se předmětného díla,

    - vyžádat si včas potřebné informace pro vypracování díla,

    - nejméně 3 dny předem vyzvat objednatele k podpisu dokumentů,

    - odevzdat objednateli ke kontrole kompletní žádost vč. všech příloh nejméně 5 pracovních dní před jejím plánovaným předáním,

    - zapracovat připomínky objednatele, popř. poskytovatele dotace,

    - zpracovat a odevzdat všechny dokumenty řádně a včas, aby nebyly porušeny podmínky stanovené poskytovatel dotace,

- Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen plnit předmět smlouvy s odbornou péčí, přičemž je povinen při své činnosti sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele, brát v úvahu a respektovat povinnosti vyplývající pro objednatele z obecně závazných právních předpisů.

VII.

##### Předání a převzetí žádosti o dotaci

- Zhotovitel předá žádost o dotaci, blíže specifikovanou v článku II, odst. 2 této smlouvy, objednateli osobně v sídle objednatele ve formě požadované výzvou a Příručkou pro žadatele a příjemce IOP.

- O převzetí zpracované žádosti pořídí objednatel se zhotovitelem předávací protokol, podepsaný zástupci obou stran, a to ve třech stejnopisech. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Termín předání žádosti se považuje za splněný, pokud byla objednatelem do uvedeného termínu převzata (tj. pokud byl objednatelem podepsán předávací protokol).

- V případě, že objednatel odmítne zpracovanou žádost převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- Žádost o dotaci musí být zpracována v rozsahu dle čl. II smlouvy a musí obsahovat veškeré náležitosti nezbytné pro její kladné vyřízení, což zahrnuje zejména administrativní správnost a přijatelnost projektu.

VIII.

Ostatní ustanovení

- V případě prodlení s předáním zpracované žádosti objednateli v termínu uvedeném v čl. III. odst. 1, kdy v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k včasnému podání žádosti objednatele, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

- Zhotovitel odpovídá za to, že žádost o dotaci bude kompletní tj., že bude v pořádku po formální stránce a že bude obsahovat veškeré povinné dokumenty požadované poskytovatelem dotace. Pokud žádost o dotaci bude zamítnuta, resp. dotace nebude poskytnuta, z důvodu nesplnění kritérií formálních náležitostí je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč.

- Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

- Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

- Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

- Smluvní strany jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy se ve fázi realizace považuje zejména porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VI smlouvy.

IX.

Obchodní podmínky

### Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

### Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

### Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2021.

X

##### Závěrečná ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

- Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

- Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

V………………….dne…………	V Praze dne……………

……………………………………….	 ……………………………………….

za Zhotovitele				                 za objednatele