| Zakázka na zpracovatele projektové dokumentace a obstaravatele ÚR a SP projektu „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci “ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVANÁ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH; DÁLE JEN „ZÁKON“ |  |  |
| Zadávací řízení: |  |  |
| Zjednodušené podlimitní řízení |  |  |
| Veřejná zakázka: |  |  |
| Zjednodušené podlimitní řízení „Na zpracovatele projektové dokumentace a obstaravatele Územního řízení a Stavebního povolení projektu „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci“ |  |  |
| Zadavatel veřejné zakázky: |  |  |
| Církev československá husitská Se sídlem Praha 6, Wuchterlova 523/5, PSČ: 160 00, IČ: 00 44 51 85 |  |  |

OBSAH

1. Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní osoba	8

2. Účel a obsah zadávací dokumentace	8

3. Základní informace o zadávacím řízení	9

4. Plnění předmětu zadávacího řízení	10

5. Kvalifikační předpoklady	11

6. Obchodní a platební podmínky	14

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	15

8. Hodnotící kritéria	15

9. Zadávací dokumentace	17

10. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky	17

11. Další podmínky a práva zadavatele	18

# Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní osoba

## Základní údaje

Název: 		   	  Církev československá husitská

Sídlo: 			   se sídlem Praha 6, Wuchterlova 523/5, PSČ: 160 00,

IČ: 	00 44 51 85

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

## Oprávněná osoba zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha

E-mail:   patriarcha@ccsh.cz

## Kontaktní osoba zadavatele

Marie Kočová

E-mail: 	sekretariat.reditele@ccsh.cz

Doručovací adresa:

Církev československá husitská

Praha 6, Wuchterlova 523/5, PSČ: 160 00,

## Kontaktní osoba zadávacího řízení

Kontaktní osobou ve věci zadávacího řízení, na kterou je možné zejména směřovat veškeré žádosti o dodatečné informace týkající se podmínek zadavatele nebo ji kontaktovat v jiných záležitostech, je:

Mgr. Jiří Oswald, advokát, advokátní kancelář JUDr. Oswaldová&partners 
Tel: +420  224 81 47 73
Fax: +420 224 81 02 49
E-mail: jiri.oswald@akosw.cz

# Účel a obsah zadávací dokumentace

## Účel a obsah zadávací dokumentace

Účelem zadávací dokumentace je stanovit závazná pravidla zadávacího řízení, seznámit zájemce s předmětem zadávacího řízení v rozsahu potřebném pro účast v zadávacím řízení, zejména pak stanovit požadavky na obsah nabídky a na způsob jejího předložení.

Pojmy uvedené velkými počátečními písmeny mají v této zadávací dokumentaci takový význam, jaký je definován přímo v textu zadávací dokumentace. Odkazy na body s uvedením čísla nebo písmena odkazují na jednotlivá ustanovení této zadávací dokumentace.

## Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - 	Vzor - krycí list nabídky

Příloha č. 2 - 	Vzor - čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 -	Vzor – prohlášení o nabídkové ceně

Příloha č. 4 – 	Technická specifikace plnění veřejné zakázky včetně objemové studie

Příloha č. 5 - 	Návrh smlouvy

# Základní informace o zadávacím řízení

## Výchozí předpoklady

Zadavatel uzavřel dne 17.5.2010 smlouvu o pronájmu areálu Mistra Jana Husa na dobu do 6.7.2060. Památník Mistra Jana Husa v Husinci je národní kulturní památkou evropského významu. Zadavatel usiluje o obnovu památníku tak, aby památník jako národní kulturní památka zachovával funkce: kulturní, vzdělávací, expoziční, umělecké a aby objekt mohl důstojně uchovávat odkaz Mistra Jana Husa.

Proto usiluje o získání nezbytných finančních prostředků na realizaci projektu Centrum Mistra Jana Husa v Husinci (dále též „CMJH“), jehož cílem je vytvoření vzdělávacího a kulturního centra, které bude poskytovat kulturní a vzdělávací služby odborné i laické veřejnosti zaměřené na moderní formy prezentace Mistra Jana Husa a husitství jako součásti kulturního dědictví České republiky. Současně bude sloužit jako vzor pro další projekty obnovy a využití obdobného typu památek.

Snahou zadavatele je získat  potřebné prostředky z Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1., Aktivity b) v rámci výzvy, jejíž vyhlášení je plánované na rok 2011.

## Účel zadávaní veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je výběr zhotovitele projektové dokumentace a obstaravatele územního řízení a stavebního povolení a souvisejících prací  k realizaci projektu „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci“, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace, tak, aby žádost mohla být podána žádost o stavební povolení k realizaci stavby projektu a díle žádost v rámci výzvy Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1., aktivity b) plánované v roce 2011. CPV kód zakázky:  71242000-6, 71248000-8, 71320000-7.

## Předpokládaný časový průběh zadávacího řízení

## Zadávací řízení je zahájeno dne 24.8.2011, kdy jsou zadavatelem zveřejněny na stránkách www.ccsh.cz  a odeslány výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace.

## Žádosti o poskytnutí dodatečných informací k podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci je možné doručit nejpozději do 29.8. 2011 do 14.00.

## Termín pro podání nabídek je stanoven na 9.9.2011 do 14:00 hodin.

## Otevírání obálek s nabídkami je stanoveno na 9.9. 2011 v 15 hodin, v sídle zadavatele.

## Zadavatel předpokládá, že posouzení kvalifikace a ostatních náležitostí nabídek proběhne  9.9. 2011.

## Zadavatel předpokládá, že hodnocení nabídek se uskuteční do 13.9. 2011.

## Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uchazečům doručeno 14.9. 2011.

## V této souvislosti si zadavatel vyhrazuje právo výše uvedený časový harmonogram jakkoliv pozměnit či doplnit, a to zejména s ohledem na nepředvídatelný průběh zadávacího řízení.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení § 13 a násl. zákona činí maximálně: 3.200.000,-Kč bez DPH.

## V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že výše uvedená částka zároveň představuje veškeré finanční prostředky, která má zadavatel pro tuto veřejnou zakázku k dispozici, a proto případně nebude schopen přijmout nabídkovou cenu, která výše uvedenou částku překročí.

# Plnění předmětu zadávacího řízení

## Předmět zakázky

4.1.1.    Podklady, průzkumné a přípravné práce,

- Provedení radonového průzkumu,

- Nezbytný geologický průzkum pro rozsah a charakter plánovaných stavebních prací,

- Nezbytný mykologický a biotický průzkum dřevěných konstrukcí určených k opravám a sanacím,

- Archivní průzkum dle případné potřeby a požadavků dotčených orgánů,

- Podklady pro zajištění archeologického průzkumu,

- Fotodokumentace stávajícího stavu včetně detailu konstrukcí a popisu fotografií,

- Inventarizace umělecko-řemeslných prvků a významných stavebních detailů včetně detailního zaměření a pořízení digitálních snímků a návrhu jejich obnovy,

- Sondy do stavebních konstrukcí pro ověření technického stavu a pro určení optimálního technologického návrhu,

- Před zahájením prací bude provedena pasportizace sousedních objektů, budou-li dotčeny stavbou,

- 4.1.2. Vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně požárně bezpečnostního řešení dle Vyhlášek MMR 503/2006 Sb.  a č. 499/2006 Sb.

- V tomto stupni bude projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu nezbytně nutném pro obstarání všech vyjádření, rozhodnutí, stanovisek a jiných podkladů nezbytně nutných pro vydán stavebního povolení a rozhodnutí o umístění stavby v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Vypracování dokumentace pro územní řízení (přípojky a napojení na inženýrské sítě, novostavby). Příslušný druh správního řízení nebo opatření bude projektant konzultovat se stavebním úřadem.

- Zajištění vydání a obstarání veškerých nezbytně nutných podkladů pro zahájení řízení a vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci.

- Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně požárně-bezpečnostního řešení

- Zajištění vydání a obstarání veškerých nezbytně nutných podkladů pro zahájení řízení o vydání stavebního povolení v právní moci

- 4.1.3. Vypracování studie umístění funkcí, propočtu a harmonogramu stavebních prací

- Vypracování studie umístění funkcí v rámci areálu ve formě půdorysů v měřítku 1:200 s vyznačenou funkcí u každé místnosti a případně požadovanými stavebními úpravami. Tato schemata budou doplněna stručným popisem charakteru a rozsahu plánovaných činností.

- Vypracování tzv. propočtu stavebních prací a odpovídajícího návrhu harmonogramu.

Tyto dokumenty budou vypracovány v rozsahu potřebném pro zpracování Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu.

4.1.4. Dokumentace pro výběr zhotovitele

- technická specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby

- dokumentace prvků interiéru

- výkaz výměr s položkovým soupisem prací v úrovni agregovaných položek dodávek a služeb ve skladbě projektové dokumentace stavby

4.1.4. Autorský dozor

- Výkon autorského dozoru o celkovém předpokládaném počtu hodin ve výši 1170 hodin. Uvedený počet hodin zahrnuje: Účast na kontrolních dnech stavby 1x týdně po dobu 18 měsíců, přípravu na kontrolní dny, konzultace se specialisty, reakce na nové skutečnosti zjištěné v průběhu realizace výstavby, doplňující skici, doplňující detaily a drobné doplňkové projektové práce, vlastní nezávislá kontrola průběhu a kvality prací zaznamenaná zápisem do stavebního deníku, a to po celou dobu stavby včetně spolupráce po dokončení díla, spolupráce při uvedení díla do provozu (účast při kolaudaci, reklamacích, aj.)

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky bude památník Mistra Jana Husa v Husinci:

## Prohlídka místa plnění

## Na požádání uchazeče bude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.

## Doba plnění veřejné zakázky

## Plnění veřejné zakázky bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy a bude ukončeno  dnem obdržení oznámení o neudělení dotace, anebo v případě vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dnem vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

Lhůty pro plnění zakázky

### Podklady, průzkumné a přípravné práce……4 týdny od data účinnosti smlouvy

### Zhotovení DÚR………………………………...6 týdnů od data účinnosti smlouvy

### Obstarání ÚR…………………………..…….14 týdnů od data účinnosti smlouvy

### Zhotovení DSP…………………………………8 týdnů od data účinnosti smlouvy

### Obstarání SP…………………………………26 týdnů od data účinnosti smlouvy

### Studie, propočet, harmonogram……………10 týdnů od data účinnosti smlouvy

### Dokumentace pro výběr zhotovitele……… 6 týdnů od rozhodnutí o přidělení dotace

### Autorský dozor………………..………………18 měsíců od zahájení realizace stavby

# Kvalifikační předpoklady

## Obecná pravidla

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzení nabídek uchazečů v zadávacím řízení. Pokud uchazeč nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z  účasti v zadávacím řízení. Při prokazování kvalifikace je uchazeč povinen se řídit následujícími pravidly:

### Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

## Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v originále nebo úředně ověřenými kopiemi těchto dokladů, není-li výslovně stanoveno jinak.

### Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

## Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

### Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

## Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

## Základní kvalifikační předpoklady

### Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel (uchazeč):

### který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

### který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

### který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

### vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

### není v likvidaci,

### který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

### který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

### který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče a

### který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

### který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

### který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

### který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %

### Uchazeč prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, jehož vzor je obsažený v Příloze č. 2.

V případě, že uchazeč disponuje výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle bodu 5.1.4. zadávací dokumentace, je oprávněn prokázat všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady jeho předložením. Uchazeč je rovněž oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem dle § 53 odst. 2 zákona.

## Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením

### výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a

- autorizace ČKA se všeobecnou působností (§4 odst.3 Zákona) A.0, nebo adekvátní  doklad z ostatních zemí EU

- pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob činných ve výstavbě s limitem plnění minimálně 8 milionů Kč,

## Výpis z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku uchazeč doloží v originále nebo v úředně ověřené kopii.

## Technické kvalifikační předpoklady

### Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením:

### - zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace s následnou realizací stavby s kulturní funkcí (muzeum, galerie, divadlo) v památkovém prostředí s investičním nákladem minimálně 50 milionů Kč včetně DPH. Stavba musí být realizována nejpozději k termínu podání nabídky, přičemž projektová dokumentace ke stavebnímu povolení byla dokončena v období uplynulých 3 letech.

### - 3 veřejné zakázky v oboru projektové činnosti, každá o objemu minimálně 1,2 milionu Kč včetně DPH, v období uplynulých 3 let,

- 3 návrhy interierů výstavních expozic kulturního charakteru (presentace historie nebo umění), podle kterých byly zrealizovány uvedené exposice v období uplynulých 3 let,

Uchazeč doloží  údaje o zakázkách na projektovou dokumentaci a realizaci staveb čestným  prohlášením v následující struktuře: místo a čas realizace, identifikace  zadavatele a předmět zakázky,kontaktní osoba u níž lze údaje ověřit.

# Obchodní a platební podmínky

## Obchodní podmínky

### Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

### Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

### Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2021.

## Platební podmínky

### Cena za řádně poskytnuté plnění bude objednatelem hrazena v osmi platbách v Kč na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele vystavených zhotovitelem na základě protokolárního potvrzení převzetí díla nebo jeho části objednatelem a v případě autorského dozoru na základě podrobného výkazu činností po kolaudaci stavby.

### Jednotlivé platby budou rozloženy následujícím způsobem:

### Podklady, průzkumné a přípravné práce

### Zhotovení DÚR

### Obstarání ÚR

### Zhotovení DSP

### Obstarání SP

### Studie, propočet, harmonogram

### Dokumentace pro výběr zhotovitele

### Autorský dozor

Činnosti g) a h) budou poskytnuty a fakturovány pouze v případě rozhodnutí o přidělení dotace.

### Splatnost faktury (daňového dokladu) bude 21 dní ode dne vystavení příslušného daňového dokladu.

### Na faktuře musí být uveden přesný název projektu, tj. Centrum Mistra Jana Husa v Husinci.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

## Základní požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny

### Nabídkovou cenu jsou uchazeči povinni stanovit dle níže uvedeného schématu, jež je zároveň obsaženo v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.

### Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby uchazeči mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

### Nabídková cena celkem je cenou konečnou za splnění celého předmětu veřejné zakázky a není ji možné z žádného důvodu navýšit s výjimkou navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

### Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky.

## Struktura nabídkové ceny

### Nabídková cena musí být v nabídce zpracována v níže uvedené struktuře a musí být stanovena v českých korunách.

|  |  |  | Cena celkem (bez DPH) [Kč] | Cena celkem (s DPH) [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Podklady, průzkumné a přípravné práce |  |  |  |  |
| ### Zhotovení DÚR |  |  |  |  |
| ### Obstarání ÚR |  |  |  |  |
| ### Zhotovení DSP |  |  |  |  |
| ### Obstarání SP |  |  |  |  |
| ### Studie, propočet, harmonogram |  |  |  |  |
| ### Dokumentace pro výběr zhotovitele |  |  |  |  |
| ### Autorský dozor |  |  |  |  |
| Celková cena plnění: |  |  |  |  |

### Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena bez DPH.

Hodnotící komise bude považovat nabídku, která osahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, takovou nabídku, která bude obsahovat nabídkovou cenu nižší o 20% včetně a více, než aritmetický průměr všech nabídkových cen dodavatelů, kteří splnili kvalifikaci. V takovém případ bude zadavatel postupovat v souladu s § 77 zákona.

# Hodnotící kritéria

## Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídek posoudí zadavatel celkovou nabídkovou cenu a zkrácení lhůt plnění zakázky následovně:

| Hodnotící kritéria | Váha |
| --- | --- |
| Č. 1.Celková nabídková cena bez DPH | 65% |
| Č.2.Zkrácení lhůt pro plnění části zakázky - zpravování DUR dle 4.4. písm. b) | 20% |
| Č.3.Zkrácení lhůt pro plnění části zakázky -zpracování DSP dle 4.4. písm. d) | 15% |

## Způsob hodnocení kritéria celkové nabídkové ceny (váha 65%)

### V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka, která bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenu.

### (Nejnižší nabídnutá cena / Nabídková cena uchazeče) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky v tomto dílčím kriteriu.

## Způsob hodnocení kritéria zkrácení lhůt plnění zakázky (váha 20% a 15%)

Uchazeč vyjádří zkrácení lhůty v kalendářních dnech, tzn., že uvede počet kalendářních dnů, o které je jím navrhovaná lhůta kratší oproti předpokládanému nejpozdějšímu konci této lhůty pro dokončení částí zakázky dle 4.4. písm. b) a 4.4. písm. d.

Délka zkrácení lhůty pro dokončení části zakázky dle 4.4. písm. b) a 4.4. písm. d. se hodnotí jako poměr zkrácení lhůty pro dokončení části zakázky hodnocené/ největší nabídnuté zkrácení lhůty nejdelší x 100 = nevážený bodový zisk nabídky.

## Následně hodnotící komise pro každou nabídku vynásobí nevážený bodový zisk dílčích kritérií vahou příslušného kritéria a výsledné hodnoty sečte, čímž bude stanoven celkový bodový zisk nabídky.

## Na základě celkového bodového zisku nabídky hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti nabídek tak, že nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového bodového zisku.

# Zadávací dokumentace

## Závaznost požadavků zadavatele

### Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

### Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou zájemci požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou zájemci zasílat k rukám osoby uvedené v bodě. č. 1.4. této zadávací dokumentace, a to nejpozději do 29.8.2011 do 14.00. Na dotazy podané jinou než písemnou formou nebo po lhůtě nebude brán zřetel. Zájemci jsou oprávněni zaslat dotazy rovněž e-mailem nebo faxem. V takovém případě jsou však povinni doručit dotaz rovněž v písemné formě, a to do tří dnů od doručení e-mailu nebo faxu.

### V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje zájemce a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění žádosti, všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Zadavatel je oprávněn poskytnout zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

## Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče (či jinou oprávněnou osobou), označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy „Neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné dle § 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

## V nabídce musejí být na krycím listu (viz vzor uvedený v Příloze č. 1) uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona. Uchazeč na krycím listu nabídky rovněž uvede jednu kontaktní adresu pro písemný a elektronický styk mezi uchazečem a zadavatelem. Adresa pro písemný styk může být odlišná od adresy sídla uchazeče.

## Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

## Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či jednat jeho jménem a prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu nejméně 60 dnů od okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídky – zadávací lhůta.

## Uchazeč je povinen podat nabídku osobně nebo zaslat poštou na adresu sídla zadavatele  uvedenou v článku 1.3. zadávací dokumentace, a to tak, aby byla doručena nejpozději dle 9.9.2011 do 14:00 hodin.

## Uchazeč předloží nabídku v originále a pro lepší orientaci zadavatele případně i v dalším výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen; veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky či jinou neoprávněnou manipulací. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

## Uchazeč spolu s tištěnými doklady předloží úplnou elektronickou verzi na fyzickém nosiči dat neumožňujícím přepsání (např. CD-R, DVD-R), a to elektronickou verzi úplného výtisku originálu nabídky ve formátu PDF (pro tyto účely zadavatel požaduje, aby byla elektronická verze nabídky v PDF rozdělena do několika samostatných a zřetelně označených souborů dle jednotlivých kapitol nabídky, které plynou z jejího obsahu). Dále bude nosič obsahovat návrh smlouvy v elektronické podobě s možností dokument editovat (např. formát DOC). Nosič bude označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky.

## Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

### krycí list nabídky včetně prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů (viz Příloha 1 zadávací dokumentace)

### obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky,

### doklady prokazující splnění kvalifikace,

### nabídková cena v požadovaném členění (viz Příloha č. 3 zadávací dokumentace),¨

### uchazečem podepsaný návrh smlouvy předložený zadavatelem, (viz příloha č. 5)

### prohlášení o tom, že uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 60 dnů od    podání nabídky

### další dokumenty dle uvážení uchazeče, které mají tvořit obsah nabídky.

# Další podmínky a práva zadavatele

## Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.

## Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky. S ohledem na charakter změny či doplnění bude adekvátně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

## Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče a týkající se jeho kvalifikace u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku kdykoli zrušit. Dále si zadavatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Příloha č.1

Krycí list NABÍDKY

Údaje o uchazeči:

| Jméno/Název: |  |
| --- | --- |
| Právní forma: |  |
| Sídlo/bydliště: |  |
| IČ/RČ: |  |
| DIČ: |  |
| Statutární orgán: |  |
| Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |

Kontaktní osoba ve věci nabídky (pověřená zejména přijímáním e-mailů, písemností a věcným jednáním za uchazeče) [popřípadě za více uchazečů, pokud nabídku podává více uchazečů společně]:

| Kontaktní osoba na území ČR: |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| Úplná adresa pro poštovní styk na území České republiky: |  |

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- nabídka splňuje veškeré požadavky zadavatele tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“);

- si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné informace a údaje, které se týkají tohoto zadávacího řízení a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;

- přijímá podmínky zadavatele stanovené v ZD, zejména pak závazné podmínky pro zpracování návrhu smlouvy a tyto jsou mu jasné a srozumitelné;

- každý výtisk (tj. originál, jakož i kopie) této nabídky se všemi přílohami má celkem [●] listů;

- výtisk s označením kopie je věrnou kopií výtisku originálu a zároveň, že elektronická verze na přiloženém nosiči ve formátu PDF souhlasí s tištěným výtiskem originálu;

- při použití jakýchkoliv formulářů obsažených v ZD neučinil žádné změny kromě doplnění relevantních informací;

- veškeré dále uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění požadavků stanovených zadavatelem, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.

Místo:
Datum:

Název:

____________________

Jméno:
Funkce:

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeč [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], jednající [●], prohlašuje, že

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) předložil seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l) má-li formu akciové společnosti, předložil aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Místo:
Datum:

Název:

____________________

Jméno:
Funkce:

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ O NABÍDKOVÉ CENĚ

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedená cena je závazná, konečná a nejvýše přípustná.

Uchazeč zároveň prohlašuje, že hodnoty uvedené v níže uvedených tabulkách jsou ve stejném znění rovněž součástí návrhu Smlouvy zahrnutého v nabídce.

|  |  |  | Cena celkem (bez DPH) [Kč] | Cena celkem (s DPH) [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Podklady, průzkumné a přípravné práce |  |  |  |  |
| ### Zhotovení DÚR |  |  |  |  |
| ### Obstarání ÚR |  |  |  |  |
| ### Zhotovení DSP |  |  |  |  |
| ### Obstarání SP |  |  |  |  |
| ### Studie, propočet, harmonogram |  |  |  |  |
| ### Dokumentace pro výběr zhotovitele |  |  |  |  |
| ### Autorský dozor |  |  |  |  |
| Celková cena plnění: |  |  |  |  |

Místo:
Datum:

Název:

___________________

Jméno:
Funkce:

Příloha č. 4

Technická specifikace

Záměr projektu: Centrum Mistra Jana Husa v Husinci

Nositel projektu:

Československá církev husitská

Umístění:

- NUTS2 Jihozápad, NUTS3 Jihočeský kraj, LAU1 Prachatice, LAU2 Husinec

- Objekty č.p. 35, 36 a 37 včetně okolních ploch.

Primární cíl:

Vytvoření vzdělávacího a kulturního centra, které bude poskytovat kulturní a vzdělávací služby odborné i laické veřejnosti zaměřené na moderní formy prezentace Mistra Jana Husa a husitství jako součásti kulturního dědictví České republiky. Současně bude sloužit jako vzor pro další projekty obnovy a využití obdobného typu památek.

Další cíle:

- Technická rehabilitace a optimální využití památky národního významu - Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci.

- Rozšíření a zkvalitnění kulturních služeb pro veřejnost.

- Zvýšení atraktivity regionu pro obyvatele, investory a návštěvníky.

### Odůvodnění potřebnosti projektu:

Dům č. p. 36 v Husinci u Prachatic, ve kterém se podle tradice měl narodit Jan Hus, je, stejně jako ostatní budovy areálu, ve velice špatném technickém stavu.. Stávající expozice pochází z roku 1975 a je zastaralá po ideové i výstavní stránce a v dnešní době již neatraktivní. Pokud ještě nedávno Husův domek navštěvovalo přes 5 000 lidí ročně, v roce 2007 to bylo 4 279 návštěvníků a o rok později již jen 3 911. Většina příchozích byla nadto důchodového věku.

Téma Hus přitom začíná být stále aktuálnější. O tom svědčí i zvýšený zájem o knižní a další umělecká zpracování této tematiky. S blížícím se šestistým výročím upálení Jana Husa v Kostnici bude zájem o jeho osobnost dále vzrůstat. Je tedy zřejmé, že potenciál pro kulturní, vzdělávací a badatelské programy uvažovaného Centra Mistra Jana Husa je velmi vysoký.

Typ památkové ochrany objektů:

Areál rodného domu Mistra Jana Husa tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku, je zapsán jako národní kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Rekonstrukce objektů – stavební činnosti

- Rekonstrukce, které byly provedeny v objektu č.p. 36 a č.p. 37 v minulosti, jsou nedostatečné a nevíc neodpovídají zásadám památkové péče. Část národní kulturní památky, na které se nachází zahrada domku, není upravena do důstojné podoby a znemožňuje její kulturní využití.

- Objekt památkové zóny čp. 35 nebyl dostatečně udržován a jeho stav je velmi zanedbaný. Vzhledem k nedostatku místa v objektu a nevhodnosti plochy NKP a objektů památkové zóny bude zázemí umístěno v podzemních prostorech.

- Objekt stodoly se nachází uprostřed pozemku a je ideální pro vybudování vzdělávacího a kulturního centra. Aby zde bylo možné umístit patřičné zázemí, je nicméně nutné, aby došlo k jeho zásadní rekonstrukci.

- Zahradu je potřeba rekultivovat tak, aby mohla být využita pro venkovní výstavy, divadelní a filmová představení, koncerty a slavnosti. Vzhledem k nedostatku místa a nutnosti podřídit objemové parametry a hmotové řešení upravené bývalé stodoly danému prostředí budou pro vzdělávací a kulturní centrum využity i prostory v podzemí pod objektem.

Využití objektů – programové činnosti:

- Interaktivní expozice realizována ve třech strukturních modech:

- návštěvnický (základní informace k historickým událostem)

- vzdělávací (určený především pro mládeži - bude na principu simulace a hry s didaktickým obsahem rozvíjet „školní“ znalosti historie návštěvníků a umožní diskusi různých konfesních přístupů k životu a odkazu Jana Husa)

- expertní (bude obsahovat utříděné dostupné prameny a literaturu, možnost porovnávat jednotlivé historické i synchronní přístupy k Husovi s ostatními diváky na základě vlastních voleb při interakcích s multimediálními prostředky)

- Vzdělávací centrum, které:

- bude nabízet žákům základních, středních a vysokých škol vzdělávací programy a pobyty zaměřené na problematiku související s Janem Husem a husitstvím

- soustředí a zpřístupní pramenné edice a sekundární literaturu související s problematikou Jana Husa a jeho doby

- poskytne infrastrukturu pro vzdělávací činnost, tedy studovnu a ubytovací zázemí

Garance přípravy a zajištění programových činností

- Partneři projektu smluvně garantující přípravu a realizaci programových činností

- Muzeum v Prachaticích

- Husův institut

- Další spolupracující subjekty

- Jihočeský kraj

Orientační harmonogram:

- přípravná fáze	prosinec 2010 – prosinec 2011

- zahájení přípravy projektu 	prosinec 2010

- zahájení zpracování žádosti do IOP a studie proveditelnosti	červenec 2011

- podání žádosti o dotaci do IOP	listopad 2011

- vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace………………………………………………..do června 2012

- realizační fáze	červenec  2012 až prosinec 2014

- stavební práce	2012 - 2013

- příprava programových činností	2012 – červen 2014

- vybavení objektů pro programové činnosti	červen – prosinec 2014

- ukončení realizační fáze	prosinec 2014

- provozní fáze	leden 2015 až prosinec 2019

Finanční zdroje:

Projekt je připravován pro podání žádosti o dotaci v Integrovaném operačním programu, Oblast intervence 5.1, aktivitě b, z níž lze hradit 100% způsobilých výdajů. Při přípravě projektu je ovšem nutné respektovat přísné podmínky uznání způsobilosti výdajů. Stavební i programové činnosti je proto nutné upřesňovat a kalkulovat důsledně podle těchto podmínek.

Popis areálu:

Areál se skládá z následujících objektů zapsaných na LV č. 1001 pro katastrální území Husinec, obec Husinec vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice:

- rodný dům Mistra Jana Husa č.p. 36 včetně pozemku parc. č. St. 72/2

- objekt č.p. 37 včetně pozemku parc. č. St. 73/1

- objekt č.p. 35 včetně pozemku parc. č. St. 71/1

- pozemek parc. č. 93/3

- pozemek parc. č. 1150

- pozemek parc. č. St. 390 včetně budovy bez č.p./č.e. na tomto pozemku stojící

Současně platí, že  veškeré dotčené pozemky a objekty se nacházejí v památkové zóně města Husinec a rodný dům Mistra Jana Husa tj. č.p. 36 na pozemku parc. č. St. 72/2 je chráněn jako národní kulturní památka. Proto veškeré projekční a stavební práce musí respektovat památkovou ochranu vykonávanou dotčenými orgány památkové péče.

Příloha č. 5

# Smlouva o dílo

# Na zhotovení projektová dokumentace „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci“.

I.

Smluvní strany

objednatel:

Objednavatel:

Církev československá husitská

Se sídlem: Wuchterlova 5,

166 26 Praha 6-Dejvice,

IČO: 00445185,

Zastoupená ústřední radou, za kterou jednají:

ThDr. Tomáš Butta, Patriarcha,

RNDr. Ivana Macháčková, CSc., místopředsedkyně Ústřední rady,

Ing. Miroslava Studenovská, finanční zpravodajka,

Bankovní spojení:  KB Praha č.ú. 43-569530217/0100

a

zhotovitel:

…..

………………..

(dále též  „ projektant“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 269 a násl. a ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o zhotovení Projektové dokumentace „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci“(dále jen „smlouva“), podle které se za podmínek dále ujednaných v této smlouvě projektant zavazuje k provedení dále specifikovaného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení následovně:

II.

Předmět smlouvy

- Projektant se zavazuje, že na základě této smlouvy s odbornou péčí a za podmínek v ní sjednaných a v souladu se zadáním objednatele vypracuje pro Projektovou dokumentaci „Centrum Mistra Jana Husa v Husinci“  (dále též jen jako „dílo“),  a to v rozsahu plnění uvedeného v této smlouvě pro projekt objednatele v Husinci, okres Prachatice, k.ú. Husinec na pozemcích a budovách dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

- Projektant odpovídá za soulad odevzdaného díla s veškerými zadávacími podmínkami a podklady, které vyplývají z dokumentů, které jsou přílohou této smlouvy, zejména Zadání objednatele. V případě zjištění odchylek od zadání je projektant povinen Objednatele upozornit a případné změny projednat a odsouhlasit před zapracováním s Objednatelem.

III.

Rozsah díla

  - Rozsah díla zahrnuje:

3.1.1.    Podklady, průzkumné a přípravné práce,

- Provedení radonového průzkumu,

- Nezbytný geologický průzkum pro rozsah a charakter plánovaných stavebních prací,

- Nezbytný mykologický a biotický průzkum dřevěných konstrukcí určených k opravám a sanacím,

- Archivní průzkum dle případné potřeby a požadavků dotčených orgánů,

- Podklady pro zajištění archeologického průzkumu,

- Fotodokumentace stávajícího stavu včetně detailu konstrukcí a popisu fotografií,

- Inventarizace umělecko-řemeslných prvků a významných stavebních detailů včetně detailního zaměření a pořízení digitálních snímků a návrhu jejich obnovy,

- Sondy do stavebních konstrukcí pro ověření technického stavu a pro určení optimálního technologického návrhu,

- Před zahájením prací bude provedena pasportizace sousedních objektů, budou-li dotčeny stavbou,

- 3.1.2. Vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně požárně bezpečnostního řešení dle Vyhlášek MMR 503/2006 Sb.  a č. 499/2006 Sb.

- V tomto stupni bude projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu nezbytně nutném pro obstarání všech vyjádření, rozhodnutí, stanovisek a jiných podkladů nezbytně nutných pro vydán stavebního povolení a rozhodnutí o umístění stavby v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Vypracování dokumentace pro územní řízení (přípojky a napojení na inženýrské sítě, novostavby). Příslušný druh správního řízení nebo opatření bude projektant konzultovat se stavebním úřadem.

- Zajištění vydání a obstarání veškerých nezbytně nutných podkladů pro zahájení řízení a vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci.

- Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně požárně-bezpečnostního řešení

- Zajištění vydání a obstarání veškerých nezbytně nutných podkladů pro zahájení řízení o vydání stavebního povolení v právní moci

- 3.1.3. Vypracování studie umístění funkcí, propočtu a harmonogramu stavebních prací

- Vypracování studie umístění funkcí v rámci areálu ve formě půdorysů v měřítku 1:200 s vyznačenou funkcí u každé místnosti a případně požadovanými stavebními úpravami. Tato schemata budou doplněna stručným popisem charakteru a rozsahu plánovaných činností.

- Vypracování tzv. propočtu stavebních prací a odpovídajícího návrhu harmonogramu.

Tyto dokumenty budou vypracovány v rozsahu potřebném pro zpracování Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu.

3.1.4. Dokumentace pro výběr zhotovitele

- technická specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby

- dokumentace prvků interiéru

- výkaz výměr s položkovým soupisem prací v úrovni agregovaných položek dodávek a služeb ve skladbě projektové dokumentace stavby

3.1.4. Autorský dozor

- Výkon autorského dozoru o celkovém předpokládaném počtu hodin ve výši 1170 hodin. Uvedený počet hodin zahrnuje: Účast na kontrolních dnech stavby 1x týdně po dobu 18 měsíců, přípravu na kontrolní dny, konzultace se specialisty, reakce na nové skutečnosti zjištěné v průběhu realizace výstavby, doplňující skici, doplňující detaily a drobné doplňkové projektové práce, vlastní nezávislá kontrola průběhu a kvality prací zaznamenaná zápisem do stavebního deníku, a to po celou dobu stavby včetně spolupráce po dokončení díla, spolupráce při uvedení díla do provozu (účast při kolaudaci, reklamacích, aj.)

IV.

Doba plnění

- Provádění díla bude probíhat takto:

| ### Podklady, průzkumné a přípravné práce |  |  | 4 týdny od data účinnosti smlouvy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zhotovení DÚR |  |  | 6 týdnů od data účinnosti smlouvy |  |
| ### Obstarání ÚR |  |  | 14 týdnů od data účinnosti smlouvy |  |
| ### Zhotovení DSP |  |  | 8 týdnů od data účinnosti smlouvy |  |
| ### Obstarání SP |  |  | 26 týdnů od data účinnosti smlouvy |  |
| ### Studie, propočet, harmonogram |  |  | 10 týdnů od data účinnosti smlouvy |  |
| ### Dokumentace pro výběr zhotovitele |  |  | 6 týdnů od rozhodnutí o přidělení dotace |  |
| ### Autorský dozor |  |  | 18 měsíců od zahájení realizace stavby |  |

- Podrobnosti doby plnění budou předmětem případných jednání kontrolních porad a budou pravidelně vyhodnocovány.

- Smluvní strany sjednávají, že projektant zahájí plnění předmětu této smlouvy ke dni podpisu této smlouvy a ukončeno řádným dokončením a předáním díla.

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva před řádným splněním zaniká dnem obdržení oznámení o neudělení dotace objednateli s tím, že v takovém případě má objednatel nárok na úhradu rozpracované části díla.

- Zhotovitel je oprávněn zahájit výkon činností dle odst. 1 písm. g) a h)  tohoto článku pouze za předpokladu, objednateli bude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace na realizaci Projektu.

V.

Cena díla

- Cena provedení díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány projektantem.

- Celková výše honoráře je pro jednotlivé části sjednaného předmětu smlouvy dohodnuta stranami smlouvy takto:

|  |  |  | Cena celkem (bez DPH) [Kč] | Cena celkem (s DPH) [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Podklady, průzkumné a přípravné práce |  |  |  |  |
| ### Zhotovení DÚR |  |  |  |  |
| ### Obstarání ÚR |  |  |  |  |
| ### Zhotovení DSP |  |  |  |  |
| ### Obstarání SP |  |  |  |  |
| ### Studie, propočet, harmonogram |  |  |  |  |
| ### Dokumentace pro výběr zhotovitele |  |  |  |  |
| ### Autorský dozor |  |  |  |  |
| Celková cena plnění: |  |  |  |  |

- Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude fakturována společně s cenou v aktuální sazbě.

- Cena dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací předmětu plnění.

- Zhotovitel připočítává k ceně za poskytované služby DPH ve výši 20 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

VI.

Platební podmínky

### Cena za řádně poskytnuté plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena v osmi platbách v Kč na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele vystavených zhotovitelem na základě protokolárního potvrzení převzetí díla nebo jeho části.

### Jednotlivé platby budou rozloženy dle čl. V. odst. 2.  této smlouvy

### Splatnost faktury (daňového dokladu) bude 21 dní ode dne vystavení příslušného daňového dokladu.

### Na faktuře musí být uveden přesný název projektu, tj. Centrum Mistra Jana Husa v Husinci.

- Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, označení poskytnutých služeb, datum předání/poskytnutí provedených služeb objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Na faktuře musí být uveden název projektu.

- Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.

##### Práva a povinnosti stran při realizaci smlouvy

- Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

………………………………………., ve věcech smluvních

………………………………………, ve věcech technických

- Kontaktní osobou objednatele je Ing. Jaromír Talíř, koordinátor projektu.

- Objednatel se zavazuje:

    - poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro zpracování díla,

    - bez zbytečného odkladu projednávat a rozhodovat záležitosti potřebné pro 	realizaci předmětu díla,

    - zajistit na výzvu zhotovitele podpisy statutárního zástupce žadatele na 	příslušných dokumentech žádosti,

    - průběžně na výzvu zhotovitele konsultovat další postup apod. (zejména na 	koordinačních poradách),

    - umožnit zhotoviteli účast na koordinačních poradách

- Zhotovitel se zavazuje:

    - k účasti na koordinačních poradách objednatele týkajících se předmětného díla,

    - vyžádat si včas potřebné informace pro vypracování díla,

    - nejméně 3 dny předem vyzvat objednatele k podpisu dokumentů,

    - odevzdat objednateli ke kontrole kompletní žádost vč. všech příloh nejméně 5 pracovních dní před jejím plánovaným předáním,

    - zapracovat připomínky objednatele, popř. poskytovatele dotace,

    - zpracovat a odevzdat všechny dokumenty řádně a včas, aby nebyly porušeny podmínky stanovené poskytovatel dotace,

- Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen plnit předmět smlouvy s odbornou péčí, přičemž je povinen při své činnosti sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele, brát v úvahu a respektovat povinnosti vyplývající pro objednatele z obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Ostatní ustanovení

- V případě prodlení s předáním předmětu této smlouvy nebo jednotlivých výkonových částí díla dle čl. IV odst. 1, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, za každý den prodlení.

- V případě porušení povinností projektanta podle odstavce II. 2 bude snížena výsledná cena díla o 100,- Kč za každý jednotlivý nesoulad odevzdaného díla se zadáním objednatele, každý rozpor se zápisem z KD, apod.

- Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

- Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

- Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

- Smluvní strany jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy se ve fázi realizace považuje zejména porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VI smlouvy.

- V případě porušení povinností projektanta podle odstavce II. 2 bude snížena výsledná cena díla o 100,- Kč za každý jednotlivý nesoulad odevzdaného díla se zadáním objednatele, každý rozpor se zápisem z KD, apod.

IX.

Obchodní podmínky

### Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

### Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

### Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2021.

X

##### Závěrečná ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

- Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

- Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

V………………….dne…………	V Praze dne……………

……………………………………….	 ……………………………………….

za Zhotovitele				                 za objednatele